**ОТЧЕТ**

**руководителя ГБУ «Жилищник района Северное Медведково»**

**о результатах работы учреждения**

**в 2018 году**

## Мероприятия в сфере благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства

### 1.1. Благоустройство дворовых территорий

В **2018** **году** в рамках реализации мероприятия «Благоустройство территории жилой застройки» в районе Северное Медведково выполнено благоустройство **37** дворовых территорий со следующим объемом выполненных работ:

* Ремонт асфальтовых покрытий – 33,51 тыс. кв.м;
* Замена бортового камня – 2 352 пог.м;
* Ремонт газонов – 4 400 кв.м;
* Устройство ограждений – 1 228 пог.м;
* Замена/устройство покрытия на детских и спортивных площадках – 3 420 кв.м;
* Замена малых архитектурных форм – 295 шт.;
* Модернизация спортивных площадок – 4 ед.;
* Устройство площадок тихого отдыха – 1 ед.;
* Модернизация детских площадок – 8 ед.;
* Реконструкция контейнерных площадок – 32 шт.

 Работы выполнены в полном объеме. Все объекты официально приняты ОАТИ города Москвы).

 Кроме того, на **14** дворовых территориях были проведены работы по ремонту асфальтобетонных покрытий «Большими картами».

 Общий объем выполненных работ составил:

* Ремонт проезжей части – 15 385, 75 кв. м;
* Ремонт тротуара – 4 043 кв. м;
* Замена бортового камня – 788 п.м.

 **В 2019 г.** планируется благоустройство **36** дворовых территорий со следующим объемом работ:

* Ремонт асфальтовых покрытий – 26,183 тыс. кв.м;
* Устройство новой тропиночной сети – 401,22 кв.м;
* Устройство новой тропиночной сети из АБП на месте имеющейся дорожки из плитки – 831,87 кв.м;
* 4. Замена бортового камня – 8 836 пог.м;
* 5. Устройство бортового камня – 1 148 пог.м;
* 6. Замена/устройство резинового покрытия – 6 076,31 кв.м;
* 7. Устройство искусственной травы – 560 кв.м;
* 8. Ремонт газонов – 3 200 кв.м;
* 9. Устройство ограждений – 440,80 пог.м;
* 10. Устройство универсальной спортивной площадки – 4 шт.;
* 11. Замена малых архитектурных форм – 302 шт.;
* 12. Модернизация детских площадок – 10 ед.;
* 13. Устройство новых детских площадок – 1 ед.;
* 14. Модернизация спортивных площадок – 4 ед.;
* 15. Устройство новых спортивных площадок – 4 ед.;
* 10. Реконструкция контейнерных площадок – 27 шт.

 Кроме того, на 24 дворовых территориях планируется провести работы по ремонту асфальтобетонных покрытий «Большими картами» со следующим объемом работ:

* Ремонт проезжей части – 36 021,93 кв. м;
* Ремонт тротуара – 6 599,49 кв. м;
* Замена бортового камня – 4 115 п.м;
* Устройство парковочных карманов – 111,06 кв.м

### 1.2. Благоустройство объектов образования

В рамках реализации Государственной программы города Москвы «Развитие образования города Москвы («Столичное образование»)» в 2018 г. благоустроено
5 объектов образования:

- **ГАОУ ВО «Институт среднего профессионального образования
им. К.Д. Ушинского»**, расположенного по адресу Грекова ул., д. 3, к.1.

На данном объекте проведены следующие виды работ:

* Ремонт асфальтобетонного покрытия – 1 890 кв. м;
* Замена бортового камня – 591 п. м;
* Устройство брусчатки – 175 кв. м;
* Устройство отмостки – 308 кв. м;
* Установка МАФ – 6 шт.;
* Установка стенда – 1 шт.;
* Устройство резинового покрытия – 898 кв. м;
* Ремонт ограждений – 120 п. м;
* Устройство цветника – 120 кв. м;
* Устройство контейнерной площадки 1 шт.

 **- ГБПОУ «1-й МОК» СП «Детский сад № 1767»**, расположенного по адресу: Заревый пр., д. 8, к.2.

На данном объекте проведены следующие виды работ:

* Ремонт асфальтобетонного покрытия – 1 714 кв. м;
* Замена бортового камня – 739 п. м;
* Устройство брусчатки – 6,6 кв. м;
* Установка МАФ – 91 шт.;
* Устройство резинового покрытия на спортивной площадке – 313,9 кв. м;
* Резиновый настил у веранд – 583 кв. м;
* Устройство лестничного схода – 1 шт.;
* Устройство деревянного настила – 375,4 кв. м;
* Устройство газонов – 500 кв. м.

 - **ГБОУ «Школа № 1506»**, расположенного по адресу: Студеный пр., д. 10Б.

На данном объекте проведены следующие виды работ:

* Ремонт асфальтобетонного покрытия – 1 161,83 кв. м;
* Замена бортового камня – 385 п. м;
* Устройство брусчатки – 196,73 кв. м;
* Установка МАФ – 51 шт.;
* Установка теневого навеса – 1 шт.;
* Установка ограждений – 37,5 п. м;
* Устройство газонов – 500 кв. м;
* Устройство резинового покрытия – 296,1 кв. м.

 - **ГБПОУ «1-й МОК» СП «Детский сад»**, расположенного по адресу: Тихомирова ул., д. 8.

На данном объекте проведены следующие виды работ:

* Ремонт асфальтобетонного покрытия – 504,23 кв. м;
* Замена бортового камня – 155 п. м;
* Устройство брусчатки – 116,30 кв. м;
* Установка МАФ – 77 шт.;
* Устройство резинового покрытия – 629,27 кв. м;
* Установка трибун – 3 шт.;
* Установка спортивного оборудования – 10 шт.;
* Установка вазонов – 30 шт.;
* Облицовка ограждений поликарбонатом – 176 п. м;
* Установка теневого навеса – 7 шт.;
* Ремонт газонов – 400 кв. м.

 - **ГБПОУ «1-й МОК» СП «Детский сад»**, расположенного по адресу: Тихомирова ул., д. 13, к.2.

На данном объекте проведены следующие виды работ:

* Ремонт асфальтобетонного покрытия – 1 363 кв. м;
* Замена бортового камня – 615 п. м;
* Устройство брусчатки – 129 кв. м;
* Установка МАФ – 65 шт.;
* Установка трибун – 4 шт.;
* Облицовка ограждений поликарбонатом 2-м – 89,5 п. м;
* Устройство контейнерной площадки 1 шт.;
* Устройство резинового покрытия – 312,11 кв. м;
* Устройство деревянного настила (веранды) – 125,5 кв. м;
* Устройство газонов – 500 кв. м.

 **В 2019 г.** планируется благоустройство 2-х образовательных организаций: - **ГБПОУ "1-й МОК" СП "СОШ 1380"** по адресу: Тихомирова ул., д. 10.

 Планируется выполнить следующие работы:

* Устройство АБП на новое основание - 3,4 кв.м;
* Установка МАФ - 12 шт.;
* Установка контейнерной площадки – 2 шт.;
* Устройство покрытия из резиновой крошки – 19 кв.м;
* Обшивка навесов поликарбонатом – 48 кв.м;
* Ремонт газонов - 486 кв.м

 - **ГБОУ "Гимназия № 1506" СП "Детский сад № 715"**по адресу: Широкая ул., д. 9.

 Планируется выполнить следующие работы:

* Устройство АБП на старом основании – 1 336,10 кв.м;
* Установка дорожного бортового камня - 546 п.м;
* Устройство покрытия из плитки на новом основании - 79,80 кв.м;
* Установка контейнерной площадки - 1 шт.;
* Установка теневого навеса для колясок – 1 шт.;
* Устройство покрытия из резиновой крошки на новом основании – 400 кв.м;
* Устройство покрытия из гранитного отсева на новом основании – 22,20 кв.м;
* Установка МАФ – 95 шт.;
* Установка теневых навесов – 10 шт.

### 1.3. Озеленение

В 2018 году в районе Северное Медведково» осуществлялись посадки деревьев по программе «Миллион деревьев».

**Весной 2018 года было высажено 11 деревьев и 727 кустарников на
11 дворовых территориях:** Молодцова ул., д.2 к.1; Грекова ул., д.4;
Заревый пр., д. 6; Заревый пр., д.8 к.1; Молодцова ул., д.6; Осташковская ул., д.26; Осташковская ул., д.28; Осташковская ул., д.30; Студеный пр., д.24; Студеный пр., д.38 к.1; ул. Широкая, д.1 к.1

**Осенью 2018 года, согласно проведенному голосованию на портале «Активный гражданин», высажено 5 деревьев и 610 кустарников на
11 дворовых территориях:** Греков ул., д.2; Грекова ул., д.7; Грекова ул., д.11; Грекова ул., д.16; Полярная ул., д.34 к.2; Полярная ул., д.40 к.1; Полярная ул., д. 54 к.4; Полярная ул., д.22 к.4; Полярная ул., д.26 к.2; Полярная ул., д.32 к.2; Студеный пр., д.26.

 **В весенне-летний период 2019г.** по программе «Миллион деревьев» планируется высадить 9 деревьев и 732 кустарника на 11 дворовых территориях: Заревый пр., д. 1 к.1; Заревый пр., д. 10; Северодвинская ул., д. 11 к.1; Студеный пр., д. 30; Студеный пр., д.32 к.2; Тихомирова ул., д.7; Тихомирова ул., д.12 к.1; Тихомирова ул., д. 17 к.1; Тихомирова ул., д.19 к.1; Широкая ул., д. 1 к.4; Широкая ул., д. 4 к.2.

### 1.4. Содержание и уборка территории, контейнерных площадок

 Территория района состоит из 234 дворовых территорий. Общая уборочная площадь дворовых территорий составляет 602 285,41 кв. м., из них механизированная уборка – 95 744,43 кв. м, ручная уборка – 506 540,98 кв. м.

Также на обслуживании ГБУ находится 17 объектов дорожного хозяйства 3-й категории общей площадью 187 501,5 кв. м. и 1 объект 9-й категории площадью
5 805,9 кв.м.

ГБУ «Жилищник района Северное Медведково» осуществляет содержание и текущий ремонт всех объектов дворовых территорий и объектов дорожного хозяйства 3-й категории района и содержание всех озелененных территорий 2-ой категории района.

Содержание собственными силами объектов дорожного хозяйства, озелененных территорий района 2-ой категории, цветочное оформление, содержание сквера 50 лет ВЛКСМ с 2014 года и с 2018 года парк по
ул. Северодвинская, д. 13 производится собственными силами ГБУ «Жилищник».

В зимний период времени на территории района ведется работа по уборке снега с тротуаров, дворов, улично-дорожной сети.

В первую очередь проводились работы по уборке входов в подъезды, тротуаров, дорожно-тропиночной сети.

Ситуация осложнялась наличием припаркованного автотранспорта вдоль межквартальных проездов, улиц, парковочных карманов, что приводит к сужению проезжей части.

Район справился с регламентными работами.

 В уборке района был задействован 431 человек (из них дворники –
307 человек, дорожный рабочий и рабочий зеленого хозяйства – 43 человека. Так же водители – 36 человек, механизаторы – 45 человек).

 В уборке дворовых территорий использовалось роторное оборудование
в количестве 78 единиц.

 Весь персонал обеспечен необходимым оборудованием и инвентарём.

 Для уборки как дворовых территорий, так и объектов дорожного хозяйства использовалось 32 единицы техники.

 Во время сильных снегопадов коммунальные службы работали
в усиленном режиме: было обеспечено круглосуточное дежурство ответственных сотрудников; дворники находятся на подведомственной территории с 6:00 ч. утра.

 Для обеспечения безопасности пассажиров наземного транспорта работы по уборке остановок при условиях сильного снегопада проводились каждые 2-3 часа.

 Мероприятия по вывозу снега осуществлялись на постоянной основе.

Для вывоза твердых бытовых отходов (ТБО) от населения ГБУ «Жилищник района Северное Медведково» установлено 396 шт. контейнеров на оборудованных 159 контейнерных площадках. По результатам проведенной реконструкции в 2018 году (в связи с присоединением КП по адресу: Студеный пр., д.28 к КП по адресу: Студеный пр., д.26) с августа месяца на 158 контейнерных площадках.

Вывоз ТБО производится ежедневно в соответствии с утвержденным графиком. Информация по вывозу ТБО указана в табличке, прикрепленной на ограждение контейнерной площадки.

Для вывоза крупногабаритного мусора (КГМ) на дворовой территории установлено 33 бункеров-накопителей емкостью 8 куб.м. Вывоз КГМ производится по мере заполнения бункеров мусором на основании заявок мастеров, обслуживающих жилой фонд. Ежедневный вывоз КГМ (среднее значение) составляет – 11 бункеров в день.

Управляющей компанией ГБУ «Жилищник района Северное Медведково» проводится ежедневный контроль вывоза ТБО и КГМ.

### 1.5. Установка опор наружного освещения

В 2018 г. было установлено 94 дополнительных опоры освещения на 35 дворовых территориях района Северное Медведково: Грекова ул., д. 10; Грекова ул., д. 7; Грекова ул., д.3Ж; Молодцова ул., д. 2 к. 2; Молодцова ул., д. 2А; Осташковская ул., д. 30; Полярная ул., д. 34 к.2; Северодвинская ул., д.9; Студеный пр., д. 1 к.1; Студеный пр., д. 20- 22; Студеный пр., д. 32 к.1; Студеный пр., д. 32 к.2; Студеный пр., д. 38 к.1; Студеный пр., д. 8-10; Тихомирова ул., д. 12 к.1- д. 12 к.2; Тихомирова ул., д. 17 к.1; Тихомирова ул., д. 7; Широкая ул., д. 1 к.2; Широкая ул., д. 10 к.2; Широкая ул., д. 2 к.2с.1.Широкая ул., д. 21 к.2 -23 к.1; Широкая ул., д. 25/24; Широкая ул., д. 3 к.1-3 к.2; Широкая ул., д. 7 к.1;
Широкая ул., д.1 к.4; Широкая ул., д.9 к.2; Шокальского пр., д. 32; Шокальского пр., д. 36 к.2; Шокальского пр., д. 49 к.2; Шокальского пр., д.59 к.1- д.59 к.2.

 **На 2019 г.** запланирована установка 88 дополнительных опор освещения на
32 дворовых территориях: Заревый пр., д. 1, к.1; Заревый пр., д. 5, к.3; Заревый пр., д. 6; Осташковская ул., д. 30; Полярная ул., д. 32, к.2; Полярная ул., д. 42, к.1; Полярная ул., д. 54, к.2; Северодвинская ул., д. 9; Студеный пр., д. 13-15; Студеный пр., д. 26, к.2; Студеный пр., д. 32, к.2; Студеный пр., д. 4, к.2; Тихомирова ул., д. 1-1 к.2; Тихомирова ул., д. 5;Широкая ул., д. 1, к.1; Широкая ул., д. 17 к.4-19 к.2; Широкая ул., д. 17, к.2; Широкая ул., д. 23, к.2.Широкая ул., д. 3, к.1; Широкая ул., д. 3, к.3-3к.4; Широкая ул., д. 4, к.2; Широкая ул., д. 7, к.3; Широкая ул., д. 7, к.6; Широкая ул., д.5, к.4; Шокальского пр., д. 29, к.5; Шокальского пр., д. 37, к.2; Шокальского пр., д. 39, к.2; Шокальского пр., д. 45, к.1; Шокальского пр., д. 45, к.2; Шокальского пр., д. 49, к.2; Шокальского пр., д. 61, к.1; Шокальского пр., д. 67, к.1;

**1.6.** **Мероприятия ЦОДД**

На территории района находится 12 объектов ЦОДД (Грекова ул., Заревый пр., Молодцова ул., Полярная ул., Полярный пр., Северодвинская ул., Студеный пр., Сухонская ул., Тихомирова ул., Чермянская ул., Чермянский пр., Шокальского пр.).

В 2018 году были выполнены работы по 5 объектам, из них:

- Сухонская ул. (обустройство парковочных карманов);

- Молодцова ул. (установка пешеходного ограждения 314 п. м и обустройство технического тротуара);

- Грекова ул. (установка пешеходных ограждений);

- Шокальского пр. (обустройство пешеходного перехода);

- Студеный пр. (перенос остановок общественного транспорта, перенос пешеходных переходов, обустройство разгонных полос для общественного транспорта, обустройство парковочных карманов и обустройство новых пешеходных переходов).

В 2019 году в рамках реализации локально-реконструктивных мероприятий на улично-дорожной сети запланированы работы на 6 объектах:

- Полярная ул. (Обустройство технического тротуара, подходов к пешеходному переходу);

- Чермянская ул. (Обустройство технического тротуара, подходов к пешеходному переходу);

- Полярная ул., вл 34, к.3 (Обустройство парковочных карманов);

- Северодвинская ул., д.9-11 (Обустройство парковочных карманов);

- Широкая ул., Грекова ул. (Установка ограждений перильного типа);

- Шокальского пр. (Обустройство заездных карманов)

На реализацию вышеуказанных мероприятий из средств стимулирования управы района Северное Медведково выделено 11 347 209,00 руб.

Объемы работ и выделенных денежных средств согласованы Советом Депутатов МО Северное Медведково.

### 1.7. Подготовка к зиме объектов жилищного фонда, коммунального хозяйства и социально-культурного назначения

В управлении ГБУ «Жилищник района Северное Медведково» находятся 207 жилых домов и 1 ЖСК, находящееся на техническом обслуживании,

Основой задачей при эксплуатации жилого фонда в зимний период является бесперебойное обеспечение жителей услугами тепло-энергоснабжения, обеспечение комфортного содержания жилого фонда.

В распоряжении ГБУ имеется:

- 2 передвижных электростанции – 60 и 100 кВт;

- электрогенераторы – 8 шт. мощностью до 20 кВт,

- электрогенераторы – 2 шт. мощностью более 100 кВт,

- тепловые пушки -18 шт. (в том числе 10 –электрических и 8- на жидком топливе);

* 14 единиц автомобильной техники;

- 18 единиц самоходной техники (3 фронтальных погрузчика, 5 минипогрузчиков, снегопогрузочная техника ДМ-09, трактора МТЗ, и прочая техника);

* навесное оборудование: 8 отвалов, 8 щеток, 2 ротора, разбрасыватель ПГМ.

Скатных кровель под отчистку в районе нет, для очистки козырьков и свесов с кровли жилых домов организованы 2 бригады в количестве 8 человек, рабочие прошли обучения, медицинскую комиссию, обеспечены необходимым инвентарем.

В районе организована круглосуточная аварийная служба для ликвидации аварийных ситуаций, которая в полном объеме укомплектована необходимым запасом материалов и обученным квалифицированным персоналом.

В соответствии с Распоряжением главы управы «О подготовке жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2018-2019гг.» выполнение основных работ по подготовке жилищного фонда, находящегося на обслуживании ГБУ, к эксплуатации в зимний период завершилось в срок до 1 сентября 2018 года.

В 2018 году все организационные мероприятия проведены в установленные сроки в соответствии с утвержденными планами и графиками. При формировании плана учитывались:

- все аварийные ситуации и сбои за прошедший период;

- обращения жителей на непрогрев отопительных приборов;

- заявки, поступившие в диспетчерскую службу;

- предписания МЖИ.

Для обеспечения безаварийной работы объектов жилого фонда были выполнены следующие мероприятия:

- проведены гидравлические испытания систем отопления всех жилых домов;

- в соответствии с графиком, утвержденным ОАО «МОЭК», в 65 домах выполнена промывка систем отопления;

- заменены неисправные запорные устройства на трубопроводах- 185 шт.;

- заменены аварийные участки трубопроводов- 720 п.м.;

- восстановлена изоляция трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в подвалах и на чердаках - 4850 п.м.;

- восстановлены неисправные отопительные приборы в местах общего пользования- 127 шт.

- выполнена частичная герметизация межпанельных швов;

- выборочно отремонтирована кровля МКД- 600 кв.м.

### 1.8. Работа по контролю за состоянием подвалов, чердаков, подъездов, домовладений

Управа района совместно с ГБУ «Жилищник района Северное Медведково» осуществляет контроль за содержанием в технически исправном состоянии подвальных и чердачных помещений и их закрытие. Выполнены мероприятия по обеспечению контроля за чердачными и подвальными помещениями с пульта ОДС по средством датчиков открытия дверей.

В целях обеспечения контроля за закрытием подвалов и чердаков ГБУ «Жилищник района Северное Медведково» совместно с сотрудниками ОВД и ОПОП проводятся плановые и внеплановые проверки. Данный вопрос находится на постоянном контроле управы района.

### 1.9. Работа с собственниками помещений в МКД

Одной из важнейших проблем, стоящих перед учреждением, является проблема задолженности населения по оплате за жилищно-коммунальные услуги. Актуальность проблемы оплаты населением с каждым годом возрастает.

**Ежемесячные начисления за ЖКУ составляют более 148,3 миллионов рублей по 40 914 лицевым счетам, из них 7 279 лицевых счетов имеют задолженность в размере 210, 9 миллиона рублей.**

Для достижения положительной динамики и снижению дебиторской задолженности жителей района Северное Медведково на постоянной основе поводятся следующие мероприятия.

**Досудебное взыскание дебиторской задолженности населения:**

- в 2018 году направлено 42 284 долговых ЕПД.

- произведен автообзвон 29 117 неплательщиков;

- направлено должникам 9276 уведомлений о наличии задолженности на сумму 208 208528,01;

- ограничено предоставление коммунального ресурса в отношении 482 должников на сумму 66 820 400,96 руб.;

- размещено объявлений в подъездах и на стендах МКД в количестве 2 118 штук с указанием номеров квартир, имеющих задолженность более трех месяцев на сумму 203 142625,17 рублей;

- заключено договоров о реструктуризации задолженности с 01.01.2018 по 29.12.2018 541 шт. на сумму 63 879 376 рублей 04 коп.

**Судебное взыскание дебиторской задолженности населения:**

За период с 01.01.2018 по 29.12.2018 подано 546 исковых заявления и заявления о выдаче судебного приказа на общую сумму 59 324 358 рублей.

В период с 01.01.2018 по 29.12.2018 учреждением получено 374 вступивших в законную силу судебных решений, на сумму взыскания 44 500 171,64 рублей.

С 01.01.2018 по 29.12.2018 в банки направлено 577 исполнительных листа на сумму 50 940 831 рублей.

**За 2018 год в ходе работы по снижению задолженности поступило 53 130 715 руб. 00 коп.**

**В рамках работы с исполнительными листами:**

В настоящее время в банках на исполнении находится 731 исполнительных документа на общую сумму 64 438 564,24 рублей.

По состоянию на декабрь 2018г.- **в службе судебных-приставов на исполнении** находится 104 исполнительных документа на сумму 18 181 012 рублей, по указанным исполнительным производствам в 2018 году применено 102 ограничения выезда за границу.

## 2. Региональная программа капитального ремонта

1. **В 2018 году**

Работы по капитальному ремонту были выполнены подрядными

 организациями ФКР в 12 домах:

**ООО «СИТИ СЕРВИС»**

1. пр.Заревый, д.5к.1

 2. ул. Широкая, д.4 к.2

3. ул. Грекова, д. 2

**ООО СТРОЙДИЗАЙНГРУПП**

1. пр.Заревый, д.7

 2. ул. Широкая, д. 3к.2

 **ООО «ГК ИМПЕРИЯ»**

 1. ул. Широкая, д. 24

 **ГБУ « Жилищник р-на Лианозово»**

1. ул. Широкая, д.4к.1

**ГБУ « Жилищник р-на Сев. Медведково»**

1. ул. Широкая, д.7к.6

**ГБУ « Жилищник р-на Северный »**

 1. ул. Тихомирова, д.11к.2

 2. пр. Студеный, д.2к.9

 3. пр. Студеный, д.6к.2

**ООО «ГАРДЕ»**

1. пр. Шокальского, д.45к.2

 В рамках региональной программы выполнены работы по замене систем холодного, горячего водоснабжения, центрального отопления, канализации, мусоропровода, электроснабжения, произведена замена водостоков, пожарных трубопроводов, кровли и произведен ремонт фасадов.

1. **Приступили к работам на 3-х домах с окончанием работ 30.09.2019 года**

(подрядная организация ООО «Спортстрой»)

 1. Ул. Тихомирова, д. 15 к.2

 2. Ул. Широкая, д. 8 к. 2

 3. Ул. Полярная, д. 46.

1. **В 2018** году произведена замена лифтового оборудования **в 2 домах -** на 3-х лифтах
2. ул. Полярная, д. 34 к. 1
3. ул. Широкая, д.13 к. 2.

 **4. Выполнены работы по замене Газового оборудования в 4-х домах.**

|  |
| --- |
|  1. Полярная ул. 52 к.3 |
|  2. Тихомирова ул. 11 к.1 |
|  3. Тихомирова ул. 15 к.1 |
|  4. Широкая ул. 2 к.1 |
|  |

**П.3. Выполнение работ по ремонту подъездов многоквартирных домов плана 2018 года по району Северное Медведково"**

|  |
| --- |
| **Подъезды,** |
|  | **отремонтированные в 2018 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Серия проекта | Кол-воэтажей | Кол-воподъездов | Номераремонтируемыхподъездов |
| 1 | пр. Заревый, д. 10 | И-522-А | 16 | 8 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
| 2 | ул. Осташковская, д. 26 | П-55 | 12 | 5 | 1,2,3,4,5 |
| 3 | ул. Осташковская, д. 28 | П-55 | 12 | 5 | 1,2,3,4,5 |
| 4 | ул. Полярная, д. 30, к. 2 | 11-49 | 9 | 4 | 1,2,3,4 |
| 5 | ул. Полярная, д. 48 | 11-18 | 12 | 1 | 1 |
| 6 | пр. Студеный, д. 22, к. 2 | 1-515 | 9 | 6 | 1,2,3,4,5,6 |
| 7 | пр. Студеный, д. 26, к. 2 | 1-515 | 9 | 4 | 1,2,3,4 |
| 8 | пр. Студеный, д. 32, к. 2 | 1-515 | 9 | 4 | 1,2,3,4 |
| 9 | пр. Студеный, д. 34, к. 1 | 11-49 | 9 | 6 | 1,2,3,4,5,6 |
| 10 | ул. Широкая, д. 1, к. 2 | 11-49 | 9 | 6 | 1,2,3,4,5,6 |
| 11 | ул. Широкая, д. 3, к. 4 | П-44 | 14 | 5 | 1,2,3,4,5 |
| 12 | ул. Широкая, д. 17, к. 3 | 11-49 | 9 | 4 | 1,2,3,4 |
| 13 | ул. Широкая, д. 18 | 11-57 | 9 | 5 | 1,2,3,4,5 |
| 14 | ул. Широкая, д. 20 | 11-49 | 9 | 8 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
| 15 | Шокальского пр., д. 18 | 1-515 | 9 | 4 | 1,2,3,4 |
| 16 | Шокальского пр., д. 22, к. 1 | 1-515 | 9 | 4 | 1,2,3,4 |
| 17 | Шокальского пр., д. 23 | 11-18 | 9 | 1 | 1 |
| 18 | Шокальского пр., д. 34 | 1-515 | 9 | 6 | 1,2,3,4,5,6 |
| 19 | Шокальского пр., д. 63 | 11-57 | 9 | 7 | 1,2,3,4,5,6,7 |
|  | *Кол-во МКД: 19* |   |   | *93* |   |

Особое внимание было уделено работам косметического характера - облицовка и укладка плиточного покрытия на полах, окраска стен и потолков, приведение в порядок входных групп, окраска входных дверей, установка энергосберегающих светильников, замена почтовых ящиков и ковшей мусоропровода. |