**ОТЧЕТ**

**главы управы района**

**Северное Медведково**

**города Москвы**

**о результатах деятельности**

**управы района**

**Северное Медведково**

 **города Москвы**

**в 2019 году**

Оглавление

[I. О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ РАЙОНА 3](#_Toc35353263)

[1. В сфере благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства, праздничного оформления, гаражно-стояночного хозяйства 3](#_Toc35353264)

[1.1. Благоустройство дворовых территорий 3](#_Toc35353265)

[1.2. Благоустройство зон отдыха, в том числе Народных парков 4](#_Toc35353266)

[1.3. Благоустройство объектов образования 5](#_Toc35353267)

[1.4. Озеленение 6](#_Toc35353268)

[1.5. Содержание и уборка территории, контейнерных площадок. 7](#_Toc35353269)

[1.6. Установка опор наружного освещения 8](#_Toc35353270)

[1.7. Подготовка к зиме объектов жилищного фонда, коммунального хозяйства и социально-культурного назначения 9](#_Toc35353271)

[1.8. Работа с управляющими организациями по обеспечению содержания жилищного фонда 10](#_Toc35353272)

[1.9. Работа по контролю за состоянием подвалов, чердаков, подъездов, домовладений 11](#_Toc35353273)

[1.10. Работа с собственниками помещений в МКД 11](#_Toc35353274)

[1.11. Праздничное оформление, вывешивание государственных флагов 12](#_Toc35353275)

[2. В сфере имущественно-земельных и жилищных отношений, выявление освободившейся жилой площади, самовольно занятой жилой площади 12](#_Toc35353276)

[2.1. Выявление самовольного строительства и незаконно размещенных некапитальных объектов 13](#_Toc35353277)

[2.2. Выявление освободившейся жилой площади, самовольно занятой площади 13](#_Toc35353278)

[3. В сфере градостроительной деятельности, строительства, транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры 13](#_Toc35353279)

[3.1. В сфере транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры 13](#_Toc35353280)

[3.2. О работе по выявлению и вывозу брошенного, разукомплектованного транспортного средства БРТС в районе Северное Медведково 14](#_Toc35353281)

[3.3. В области строительства и жилищной политики 15](#_Toc35353282)

[4. Капитальный ремонт по программе Выборочного капитального ремонта 16](#_Toc35353283)

[5.В социальной области 17](#_Toc35353284)

[5.1. Ремонт квартир льготных категорий граждан, приспособление квартир инвалидов-колясочников 17](#_Toc35353285)

[5.2. Оказание адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 17](#_Toc35353286)

[5.3. Участие в работе по приспособлению общественной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения 17](#_Toc35353287)

[5.4. Досугово-воспитательная работа управы. Работа с Молодежной палатой. 18](#_Toc35353288)

[5.5. Работа комиссии по делам несовершеннолетних 20](#_Toc35353289)

[5.6. Ремонт жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 21](#_Toc35353290)

[5.7. Ремонт, оснащение мебелью и офисной техникой помещений Совета Ветеранов 21](#_Toc35353291)

[5.8. Физкультурно-оздоровительная работа управы 22](#_Toc35353292)

[6.Работа с нестационарными торговыми объектами, пресечение несанкционированной торговли 23](#_Toc35353293)

[7.Участие в проведении месячников, общегородских субботников 23](#_Toc35353294)

[8.Организация деятельности ОПОП 23](#_Toc35353295)

[9.Участие в работе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 24](#_Toc35353296)

[10. Назначение мест отбывания наказания по исправительным и обязательным работам 25](#_Toc35353297)

[II. О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ УПРАВЫ РАЙОНА И ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА 26](#_Toc35353298)

[1.Работа с обращениями жителей района Северное Медведково 26](#_Toc35353299)

[2. Встречи главы управы с населением района 26](#_Toc35353300)

[3. Информирование жителей, опросы мнения жителей по вопросам деятельности управы с использованием проекта «Активный гражданин» 27](#_Toc35353301)

[3.1. Официальный сайт управы района Северное Медведково 28](#_Toc35353302)

[4. Взаимодействие управы района с органами местного самоуправления 28](#_Toc35353303)

[5. Участие в работе по организации призыва на военную службу жителей муниципального округа Северное Медведково 28](#_Toc35353304)

[6. Общественные советники главы управы 29](#_Toc35353305)

[7. Публичные слушания, общественные обсуждения, проведенные на территории района в 2019 году 29](#_Toc35353306)

[8. Справочная информация 30](#_Toc35353307)

[III. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ МО СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО 30](#_Toc35353308)

**Уважаемые депутаты, коллеги, жители!**

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 10.09.2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций» представляю отчет о результатах деятельности управы района Северное Медведково города Москвы в 2019 году.

# I. О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ РАЙОНА

## В сфере благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства, праздничного оформления, гаражно-стояночного хозяйства

### 1.1. Благоустройство дворовых территорий

В 2019 году в районе Северное Медведково выполнено благоустройство **14 дворовых территорий** в рамках мероприятия «Благоустройство территории жилой застройки» за счет стимулирования управ района и экономического развития района на общую сумму:

**70 047 468,22 рублей.**

Выполнены следующие работы:

* Ремонт асфальтовых покрытий – 26 183,32 кв.м;
* Устройство новой тропиночной сети – 401,22 кв.м;
* Устройство новой тропиночной сети из АБП на месте имеющейся дорожки из плитки – 831,87 кв.м;
* Замена бортового камня (дорожного и садового) – 8 836 пог.м;
* Устройство бортового камня (дорожного и садового) – 1 148 пог.м;
* Замена/устройство резинового покрытия – 6 076,31 кв.м;
* Устройство искусственной травы – 1 280 кв.м;
* Ремонт газонов – 3 200 кв.м;
* Устройство ограждений – 440,80 пог.м;
* Устройство универсальной спортивной площадки – 4 ед.;
* Замена малых архитектурных форм – 302 шт.;
* Модернизация детских площадок – 11 ед.;
* Устройство новых детских площадок – 2 ед.;
* Модернизация спортивных площадок – 5 ед.;
* Устройство новых спортивных площадок – 5 ед.;
* Модернизация площадок тихого отдыха – 1 ед.;
* Устройство площадок тихого отдыха – 1 ед.;
* Реконструкция контейнерных площадок – 4 шт.

Также за счет средств экономического развития управы района произведена реконструкция **23** контейнерных площадок на **23** дворовых территориях района Северное Медведково на общую сумму **3 341 123,24** **рублей.**

За счет средств экономии от проведенных торгов были выполнены работы по:

* ремонту асфальтобетонного покрытия на **4 дворовых территориях**:

-Грекова ул., д. 18, к.3;

-Полярная ул., д. 52, к.2;

-Широкая ул., д. 1, к.3;

-Широкая ул., д. 7, к.7

на общую сумму **3 612 542,59** **рублей.**

* ремонту **3 детских площадок** по адресам:

-Молодцова ул., д.2, к.1,

-Студеный пр., д.4, к.4;

-Студеный пр., д. 34, к.1

в части устройства резинового покрытия и замене малых архитектурных форм на общую сумму **3 956 157,41 рублей.**

По итогам голосования на портале **«Активный гражданин»** благоустроены дворовые территории по адресам:

-Студеный пр., д.13 - Студеный пр., д.15;

-Широкая ул., д. 7, к.6;

-Шокальского пр., д. 45, к.2

на сумму **14 216 797,94 рублей.**

Проведены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия, замене бортового камня, ремонту газонов, устройству ограждений, ремонту детских и спортивной площадок.

Все объекты официально приняты ОАТИ города Москвы

Кроме того, на **24** дворовых территориях были проведены работы по ремонту асфальтобетонных покрытий **«Большими картами».**

 Общий объем выполненных работ составил:

* Ремонт проезжей части – 36 021,93 кв. м;
* Ремонт тротуара – 6 599,49 кв. м;
* Устройство новых парковочных карманов – 111,06 кв.м;
* Устройство новой тропиночной сети – 289,50 кв.м;
* Замена бортового камня – 4 115 п.м.

 На реализацию данных мероприятий было затрачено **34 246,95** **рублей.**

### 1.2. Благоустройство зон отдыха, в том числе Народных парков

 В 2019 г. на территории пустыря, образовавшего в результате сноса двух многоквартирных домов, были проведены работы по обустройству зоны отдыха «Сквер «Северная Медведица», общей площадью 3,4 га.

 При благоустройстве сквера проведены следующие виды работ:

* Устройство дорожно-тропиночной сети – **10 525 кв.м.,** в т.ч.мощение бетонной плиткой – 1 761 кв.м., мощение асфальтом – 8 764 кв.м.;
* Устройство бортовых камней **– 5 504 п.м.;**
* Устройство основания детских площадок (3 шт.) с прорезиненным покрытием – **1 296 кв.м.;**
* Устройство основания спортивной площадки – **540 кв.м.;**
* Устройство скейт-парка **– 147 кв.м.;**
* Устройство ограждения спортивной площадки **– 96 п.м.;**
* Установка МАФ – **84 шт.,** в том числе лавочки – 43 шт., урны – 29 шт.;
* Установка арт-объекта – **1 шт.;**
* Установка опор наружного освещения – **50 шт.;**
* Высадка зеленых насаждений: деревьев – **10 шт**., кустарников – **10 шт.**;
* Реконструкция газонов – **18 170 кв.м.**

###

### 1.3. Благоустройство объектов образования

В рамках реализации Государственной программы города Москвы «Развитие образования города Москвы («Столичное образование»)» в 2019 г. благоустроены 2 объекта образования:

 **- ГБПОУ «1-й МОК» по адресу: Тихомирова ул., д. 10**

 На данном объекте проведены следующие виды работ:

* Устройство АБП на новое основание – 3,4 кв.м;
* Устройство покрытия из резиновой крошки на стадионе – 19 кв.м;
* Установка контейнерной площадки – 2 шт.;
* Обшивка навесов поликарбонатом – 48 кв.м;
* Ремонт газонов – 486 кв.м;
* Установка МАФ – 12 шт.

 **- ГБОУ «Школа № 1506» по адресу: Широкая ул., д. 9**

 На данном объекте проведены следующие виды работ:

* Устройство АБП на старом основании – 1180 кв.м;
* Устройство АБП на старом основании (отмостка) – 156,10 кв.м;
* Установка дорожного бортового камня – 546 п.м;
* Устройство покрытия из плитки на новом основании – 79,80 кв.м;
* Устройство покрытия из резиновой крошки на новом основании – 400 кв.м;
* Устройство покрытия из гранитного отсева на новом основании – 22,20 кв.м;
* Установка контейнерной площадки – 1 шт.;
* Установка теневого навеса для колясок – 1 шт.;
* Установка теневых навесов – 6 шт.;
* Установка МАФ – 95 шт.;
* Ремонт газонов – 280 кв.м.

### 1.4. Озеленение

 **В весенне-летний период 2019 года** согласно проведенному голосованию на портале «Активный гражданин» было высажено 9 деревьев и 732 кустарников на 11 дворовых территориях:

Заревый пр. 1 к.1,

Заревый пр. 10,

Северодвинская ул. 11 к.1,

Студеный пр. 30,

Студеный пр. 32 к.2,

Тихомирова ул. 7,

Тихомирова ул. 12 к.1,

Тихомирова ул. 17 к.1,

Тихомирова ул. 19 к.1,

Широкая ул. 1 к.4,

Широкая ул. 4 к.2.

 **В осенний период 2019г.** по программе «Миллион деревьев» высажено
51 дерево и 2062 кустарников на 20 дворовых территориях:

Полярная ул. 32 к.2,

Полярная ул. 32 к.3,

Полярная ул. 34 к.1,

Широкая ул. 7 к.6,

Широкая ул. 13 к.2,

Широкая ул. 17 к.6,

Широкая ул. 17 к.3,

Сухонская ул. 9,

Шокальского пр. 32,

Шокальского пр. 34,

Шокальского пр. 67 к.2,

Шокальского пр. 65 к.1,

Шокальского пр. 65 к.2,

Студеный пр. 26 к.2,

Студеный пр. 38 к.1,

Студеный пр. 38 к.2,

Студеный пр. 13,

Шокальского пр. 23,

Студеный пр. 2 к.9,

Широкая ул. 16.

### 1.5. Содержание и уборка территории, контейнерных площадок.

 Территория района состоит из 234 дворовых территорий. Общая уборочная площадь дворовых территорий составляет 682 245,90 кв. м., из них механизированная уборка – 95 382,50 кв. м, ручная уборка – 586 863,40 кв. м.

Также на обслуживании ГБУ находится 19 объектов дорожного хозяйства 3-й категории общей площадью 253 774,6 кв. м. и 1 объект 9-й категории площадью 5 581,3 кв.м.

ГБУ «Жилищник района Северное Медведково» осуществляет содержание и текущий ремонт всех объектов дворовых территорий и объектов дорожного хозяйства 3-й и 9-й категорий района и содержание всех озелененных территорий 2-ой категории района.

В зимний период времени на территории района ведется работа по уборке снега с тротуаров, дворов, улично-дорожной сети.

В первую очередь проводятся работы по уборке входов в подъезды, тротуаров, дорожно-тропиночной сети.

Ситуация осложняется наличием припаркованного автотранспорта вдоль межквартальных проездов, улиц, парковочных карманов, что приводит к сужению проезжей части.

 В уборке района задействовано 211 человек (из них дворники – 80 человек, дорожный рабочий и рабочий зеленого хозяйства – 55 человек, водители – 36 человек, машинисты комбинированной дорожной техники – 40 человек).

 В уборке дворовых территорий используется роторное оборудование в количестве 78 единиц.

 Весь персонал обеспечен необходимым оборудованием и инвентарём.

 Для уборки как дворовых территорий, так и объектов дорожного хозяйства используется 18 единиц автомобильной техники и 25 единиц самоходной техники.

 Во время сильных снегопадов коммунальные службы работают в усиленном режиме: обеспечено круглосуточное дежурство ответственных сотрудников; дворники находятся на подведомственной территории с 6:00 ч. утра.

 Для обеспечения безопасности пассажиров наземного транспорта работы по уборке остановок при условиях сильного снегопада проводятся каждые 2-3 часа.

 Мероприятия по вывозу снега осуществляются на постоянной основе.

Для вывоза твердых бытовых отходов (ТБО) от населения ГБУ «Жилищник района Северное Медведково» установлено 426 шт. контейнеров на оборудованных 156 контейнерных площадках.

По адресам: Заревый пр., д.9, Полярная ул., д.22 (дома новостройки) оборудованы контейнерные площадки, заключен коммерческий договор на вывоз отходов, ожидается установка контейнеров в количестве четырех штук.

Вывоз ТБО производится ежедневно в соответствии с утвержденным графиком. Информация по вывозу ТБО указана в табличке, прикрепленной на ограждении контейнерной площадки.

Для вывоза крупногабаритного мусора (КГМ) на дворовой территории установлено 31 бункеров-накопителей емкостью 8 куб.м. Вывоз КГМ производится по мере заполнения бункеров мусором на основании заявок мастеров, обслуживающих жилой фонд. Ежедневный вывоз КГМ (среднее значение) составляет – 13 бункеров в день.

Управляющей компанией ГБУ «Жилищник района Северное Медведково» проводится ежедневный контроль вывоза ТБО и КГМ.

### 1.6. Установка опор наружного освещения

В 2019 г. установлено **118** дополнительных опор освещения на **33** дворовых территориях района Северное Медведково по адресам:

ул. Широкая, д. 17 к. 4 - 19 к. 2;

ул. Полярная д. 54 к. 2;

Студеный пр., д. 13- 15;

ул. Широкая д. 3 к. 1;

Осташковская ул., д. 30;

Заревый пр., д.6;

Студеный пр., д. 4 к.2;

Грекова ул., д. 18, к.1;

Широкая ул., д.1 к.2;

Студеный пр., д. 4 к. 5;

Шокальского пр., д. 65, к. 1;

ул. Тихомирова д. 1 - д. 1 к. 2;

пр. Шокальского д. 67 к. 1;

Студеный пр., д.26 к. 2;

ул. Широкая д. 1 к. 1;

ул. Широкая д. 5 к. 4;

пр. Шокальского д. 61 к. 1;

ул. Широкая д.4 к. 2;

Заревый пр., д. 1 к. 1;

ул. Широкая д. 7 к. 6;

ул. Широкая д. 3 к. 4 - Широкая, д. 3, к. 3;

пр. Шокальского д. 29 к. 5;

ул. Полярная д. 32 к. 2;

Заревый пр. д. 5 к. 3;

ул. Тихомирова д. 5;

ул. Северодвинская д. 9;

пр. Шокальского, д. 37, к. 2 - д. 37, с.1;

ул. Полярная, д. 42, к. 1;

ул. Широкая, д. 17, к. 2;

пр. Шокальского,д.45, к. 1;

Широкая ул., д. 7, к. 3;

Широкая ул., д. 23, к. 2;

Студеный пр., д. 4, к. 1.

### 1.7. Подготовка к зиме объектов жилищного фонда, коммунального хозяйства и социально-культурного назначения

На территории района расположены 243 многоквартирных жилых дома. В управлении ГБУ «Жилищник района Северное Медведково» находятся 209 жилых домов, 10 домов находятся в управлении ЧУК, 24 дома находятся на самоуправлении (ЖСК и ТСЖ). 1 дом – это ведомственное общежитие по адресу: Студеный проезд, д.17.

Основой задачей при эксплуатации жилого фонда в зимний период является бесперебойное обеспечение жителей услугами тепло-энергоснабжения, обеспечение комфортного содержания жилого фонда.

В распоряжении ГБУ имеется:

- **15** тепловых пушек, в том числе 11 электрических и 4 на газовом и жидком топливе.

- **6** передвижных электростанций (мощностью от 5 до 50 кВт- 4 шт, от 50 до 400 кВт - 2 шт.).

Для ликвидации аварийных ситуаций в районе организована круглосуточная аварийная служба, сформированы 2 бригады по 4 человека с графиком работы 1/3. Аварийная служба в полном объеме укомплектована необходимым запасом материалов и обученным квалифицированным персоналом.

Скатных кровель под отчистку в районе нет. Для очистки козырьков и свесов с кровли жилых домов организованы 2 бригады в количестве 8 человек. Рабочие прошли обучения, медицинскую комиссию, обеспечены необходимым инвентарем.

В соответствии с Распоряжением главы управы «О подготовке жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 гг.» выполнение основных работ по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в зимний период завершилось в срок до 1 сентября 2019 года.

В 2019 году все организационные мероприятия проведены в установленные сроки в соответствии с утвержденными планами и графиками. При формировании плана учитывались:

- все аварийные ситуации и сбои за прошедший период;

- обращения жителей на непрогрев отопительных приборов;

- заявки, поступившие в диспетчерскую службу;

- предписания МЖИ.

Для обеспечения безаварийной работы объектов жилого фонда были выполнены следующие мероприятия:

- проведены гидравлические испытания систем отопления всех жилых домов;

- в соответствии с графиком, утвержденным ОАО «МОЭК», в 65 домах выполнена промывка систем отопления;

- заменены неисправные запорные устройства на трубопроводах- 185 шт.;

- заменены аварийные участки трубопроводов- 720 п.м.;

- восстановлена изоляция трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в подвалах и на чердаках - 4850 п.м.;

- восстановлены неисправные отопительные приборы в местах общего пользования - 127 шт.;

- выполнена частичная герметизация межпанельных швов;

- выборочно отремонтирована кровля МКД - 600 кв.м.

### 1.8. Работа с управляющими организациями по обеспечению содержания жилищного фонда

На территории района Северное Медведково расположены 243 многоквартирных жилых дома. Управление многоквартирными домами осуществляется 27-ю управляющими организациями.

Крупнейшей управляющей компанией района является ГБУ «Жилищник района Северное Медведково». В настоящее время в управлении ГБУ «Жилищник района Северное Медведково» находятся 209 домов.

Также управление МКД в районе осуществляют:

• 22 Жилищно-строительных кооператива,

• 2 Товарищества собственников жилья на самоуправлении,

• 3 частные управляющие компании (ООО «ЖИЛИЩНИК 365» (в управлении находится 1 МКД), ООО УК «СпецКомплекс» (7 МКД); ООО «УК Автограф») (2 МКД);

• 1 студенческое общежитие Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Государственный университет землеустройства.

### 1.9. Работа по контролю за состоянием подвалов, чердаков, подъездов, домовладений

Управа района совместно с ГБУ «Жилищник района Северное Медведково» осуществляет контроль за содержанием в технически исправном состоянии подвальных и чердачных помещений и их закрытие. Выполнены мероприятия по обеспечению контроля за чердачными и подвальными помещениями с пульта ОДС по средством датчиков открытия дверей.

В целях обеспечения контроля за закрытием подвалов и чердаков ГБУ «Жилищник района Северное Медведково» совместно с сотрудниками ОВД и ОПОП проводятся плановые и внеплановые проверки. Данный вопрос находится на постоянном контроле управы района.

### 1.10. Работа с собственниками помещений в МКД

В районе создано 209 Советов многоквартирных домов. Совет дома осуществляет контроль за выполнением работ по управлению многоквартирными домами, содержанием и ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

Важнейшей задачей для управы района является решение проблемы задолженности населения по оплате за жилищно-коммунальные услуги. Актуальность проблемы оплаты населением с каждым годом возрастает.

**Ежемесячные начисления за ЖКУ составляют более 150,3 миллионов рублей по 35530 лицевым счетам, из них 5790 лицевых счетов имеют задолженность в размере 209,1 миллиона рублей.**

Для достижения положительной динамики и снижению дебиторской задолженности жителей района Северное Медведково на постоянной основе поводятся следующие мероприятия.

**Досудебное взыскание дебиторской задолженности населения:**

- в 2019 году направлено 45 007 долговых ЕПД.

- произведен автообзвон 27 358 неплательщиков;

- направлено должникам 27 875 уведомлений о наличии задолженности на сумму 517 547 112 рублей;

- ограничено предоставление коммунального ресурса в отношении 713 должников на сумму 41 778 793 рублей;

- размещено объявлений в подъездах и на стендах МКД в количестве 2490 штук с указанием номеров квартир, имеющих задолженность более трех месяцев на сумму 317 255 008,75 рублей;

- заключено договоров о реструктуризации задолженности с 01.01.2019 по 31.12.2019 368 шт. на сумму 42 971 323 рублей 98 коп.

**Судебное взыскание дебиторской задолженности населения:**

За период с 01.01.2019 по 31.12.2019 подано 381 исковых заявления и заявления о выдаче судебного приказа на общую сумму 34 588 210 рублей.

В период с 01.01.2019 по 31.12.2019 учреждением получено 299 вступивших в законную силу судебных решений, на сумму взыскания 24 654518 рублей.

С 01.01.2019 по 31.12.2019 в банки направлено 398 исполнительных листа на сумму 27 015 662 рублей.

**За 2019 год в ходе работы по снижению задолженности поступило 150 345 640 рублей 00 коп.**

**В рамках работы с исполнительными листами:**

В настоящее время в банках на исполнении находится 696 исполнительных документа на общую сумму 74 255 011,33 рублей.

По состоянию на декабрь 2019г.- **в службе судебных-приставов на исполнении** находится 56 исполнительных документов на сумму 10 572 200 рублей. По указанным исполнительным производствам в 2019 году применено 56 ограничений выезда за границу.

### 1.11. Праздничное оформление, вывешивание государственных флагов

Основной целью праздничного оформления являлось создание положительного эмоционального настроения у жителей и гостей столицы, гармоничное сочетание праздничных конструкций и элементов с городской средой. Управа района координировала и обеспечивала работу по праздничному и тематическому оформлению подведомственных организаций и предприятий в соответствии с городской Концепцией праздничного оформления города Москвы. Объектами праздничного оформления служили территории улиц, фасады зданий, витрины объектов потребительского рынка и услуг, промышленных предприятий, банков, автозаправочных станций, организаций различных форм собственности, в том числе учреждений образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта, и прилегающие к ним территории. В соответствии с адресной программой все вышеперечисленные объекты своевременно украшались в период проведения праздничных, торжественных и иных федеральных и городских мероприятий.

## В сфере имущественно-земельных и жилищных отношений, выявление освободившейся жилой площади, самовольно занятой жилой площади

### 2.1. Выявление самовольного строительства и незаконно размещенных некапитальных объектов

Выявление объектов самовольного строительства и незаконно размещенных некапитальных объектов осуществляется управой района в постоянном режиме.

Так за 2019 год в рамках реализации постановлений Правительства Москвы от 02.11.2012 № 614-ПП «Об утверждении Положения о взаимодействии органов исполнительной власти города Москвы при организации работы по освобождению земельных участков от незаконно размещенных на них объектов, не являющихся объектами капитального строительства, в том числе осуществлению демонтажа и (или) перемещения таких объектов» выявлено **11 объектов** самовольного строительства и **5 объектов** в рамках реализации постановлений Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП «Об утверждении Положения о взаимодействии органов исполнительной власти города Москвы при организации работы по выявлению и пресечению незаконного (нецелевого) использования земельных участков».

### 2.2. Выявление освободившейся жилой площади, самовольно занятой площади

Управой района проведено **25** заседаний районной рабочей группы по вопросу выявления не декларируемых фактов сдачи жилых помещений в аренду и привлечению собственников к уплате налоговых платежей в отношении доходов, получаемых от сдачи жилых помещений в аренду.

По итогам 2019 года на территории района ОПОП выявил **526** фактов сдачи жилых помещений в аренду, собраны и переданы материалы в налоговую инспекцию для дальнейшей обработки по **73** адресам жилых помещений, сдаваемых в аренду (поднаем). Работа в данном направлении продолжается.

## 3. В сфере градостроительной деятельности, строительства, транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры

### 3.1. В сфере транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры

За период 2019 года на Окружной комиссии по безопасности дорожного движения были приняты положительные решения по следующим вопросам:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **адрес** | **мероприятие** | **ответственный** | **статус** |
| ул. Осташковская, д. 26 | установка д.з. 1.23 "Дети" | управа района | выполнено |
| пр. Шокальского, д. 29, к. 5, д. 32, д. 18А | установка д.з. 1.23 "Дети" | управа района | выполнено |
| ул. Полярная,д. 52, к. 4 | Организация доп. Пешеходного перехода | управа района, ГКУ ЦОДД, ГБУ "АВД" | выполнено |
| ул. Широкая,д. 8, к. 1 | Строительство светофорного объекта | ГКУ ЦОДД | выполнено |
| ул. Широкая, вл. 14 | Установка д.з. 3.27 "Остановка запрещена" с табличкой 8.24 "Работает эвакуатор" на участке от д. 3 по ул. Грекова по ул. Широкая | управа района | выполнено |
| ул. Северодвинская, д. 13, к. 1 | установка д. з. 4.1.1. повышенной информативности | ГКУ ЦОДД | выполнено |
| пересечение ул. Грекова и ул. Широкая | установка пешеходных ограждений перильного типа | управа района | выполнено |
| Сухонская ул., д. 9 | организация нерегулируемого пешеходного перехода | ГКУ ЦОДД, управа района | выполнено |

В целях реализации Комплексной схемы организации дорожного движения в городе Москве в 2019 году за счет средств стимулирования управы района выполнен ряд локально-реконструктивных мероприятий на территории района Северное Медведково:

- по обустройству парковочных карманов,

- обустройству технического тротуара,

- обустройству подходов к пешеходному переходу,

- установке ограждений перильного типа,

- устройству тропиночной сети,

- ремонту асфальтобетонного покрытия.

Стоимость КСОДД в 2019 г. - **11 347 249,00 рублей**.

### 3.2. О работе по выявлению и вывозу брошенного, разукомплектованного транспортного средства БРТС в районе Северное Медведково

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 23.09.2014г. № 569-ПП «О порядке выявления, перемещения, временного хранения и утилизации брошенных, в том числе разукомплектованных, транспортных средств в городе Москве», за 2019 год управой района выявлено **187** единиц техники, из которых **34 признаны БРТС**.

 **34** единицы перемещены на стоянку временного хранения, из них **4** возвращено владельцам.

### 3.3. В области строительства и жилищной политики

В рамках постановления Правительства Москвы от 11.10.2016 «Об Адресной инвестиционной программе города Москвы на 2016-2019 годы» на территории района Северное Медведково города Москвы осуществляется строительство объекта спортивной направленности, включающего:

1. Футбольное поле с искусственным покрытием, подогревом, искусственным освещением и трибунами на 250 мест. Легкоатлетическое ядро с беговыми дорожками.

2. 2-х этажный административно-бытовой комплекс общей площадью 1000 кв.м (раздевалки, гардеробная, санузлы, душевые, тренерская, судейская комната, медицинский кабинет, конференц-зал, буфет, тренажерный зал, восстановительный комплекс, учебный класс, кабинеты административно-технического персонала).

Проект планировки данного объекта прошел процедуру публичных слушаний и утвержден постановлением Правительства Москвы от 23 сентября 2014 года № 558-ПП «Об утверждении проекта планировки территории функциональной зоны № 18 района Северное Медведково».

Планируемая дата ввода объекта в эксплуатацию – март/апрель 2020 года.

Также в рамках реализации городских программ на территории района Северное Медведково города Москвы в 2019 г. осуществлялось строительство объекта улично-дорожной сети: «Реконструкция проезда Шокальского», участок проезда Шокальского от Заревого проезда до улицы Грекова и проектируемый проезд № 5016. В настоящее время реализовывается завершающая стадия по подготовке к вводу в эксплуатацию. Срок действия разрешения на строительство до 30.04.2020.

В области жилищного строительства (в том числе строительство домов для целей переселения домов «сносимых серий»):

В целях реализации программы реновации на территории района проводятся мероприятия по переселению жильцов многоквартирного дома № 10, к. 1 по ул. Широкая. В настоящее время из 215 квартир 85 семей переехало, 81 квартира в целях антитеррористической и противопожарной защиты заварена и опечатана.

В рамках программы реновации на территории района запланировано мероприятие по строительству жилого дома по адресу: Шокальского проезд, вл. 28А. Застройщиком (Фондом реновации) проводятся работы по получению разрешения на строительство.

В 2019 году на территории района был введен в эксплуатацию жилой дом по адресу: Шокальского проезд, д. 33.

## 4. Капитальный ремонт по программе Выборочного капитального ремонта

В 2019 годуработы по Региональной программе капитального ремонта были выполнены подрядными организациями Фонда капитального ремонта в **6-ти домах**:

**ООО «Спортстрой»:**

1. Ул. Тихомирова, д. 15 к.2

2. Ул. Широкая, д. 8 к. 2

 3. Ул. Полярная, д. 46.

**ГБУ « Жилищник района Северное Медведково»:**

4. ул. Полярная, д. 20

5. пр. Шокальского, д. 67 корп.2

**ГБУ « Жилищник района Лианозово»:**

 6. пр. Шокальского, д. 37 корп.2

 В рамках региональной программы выполнены работы по замене магистралей холодного, горячего водоснабжения, центрального отопления, канализации, мусоропровода, электроснабжения, произведена замена водостоков, пожарных трубопроводов, кровли и произведен ремонт фасадов.

 **Выполнены работы по ремонту 19 подъездов в 11 домах:**

**ООО «Спортстрой»:**

1. Ул. Тихомирова, д. 15 к.2

2. Ул. Широкая, д. 8 к. 2

 3. Ул. Полярная, д. 46.

**ГБУ «Жилищник района Северное Медведково»:**

4. ул. Полярная, д. 20 (завершаются)

5. ул. Полярная, дом 52 корп.2

6. ул. Тихомирова, д. 11 корп.1

7. ул. Широкая, д. 2 корп.1

**ООО «Астра»:**

8. ул. Тихомирова, д. 15 корп.1

9. ул. Широкая, д. 3 корп. 1

**ООО «СМП Электромонтаж»:**

 10. Ул. Широкая, д. 7 к. 6

**ООО «Волхонка»:**

11. ул. Полярная, д. 4

 **Выполнен ремонт фасада по программе «Мой район» по проекту «БИРС»** по адресу ул. Молодцова, дом 4.

В 2019 году компания ООО «Высота-43» выиграла аукцион в Фонде капитального ремонта на ремонт лифтового оборудования в 9 домах - на 31-м лифте по адресам:

1. ул. Полярная, д. 40
2. ул. Полярная, д. 42
3. пр. Студеный, д. 8
4. пр. Шокальского 67к. 2
5. ул. Широкая, д.1 к. 1
6. ул. Широкая, д.1 к. 2
7. ул. Грекова, д. 8
8. пр. Заревый, д. 5к1
9. пр. Шокальского, д.17

 Однако, к работам в установленные сроки данная компания не приступила и была в октябре месяце заменена Фондом капитального ремонта на другую – **Карачаровский машиностроительный завод, который выполнил работы уже на 25 лифтах**.

## 5.В социальной области

### 5.1. Ремонт квартир льготных категорий граждан, приспособление квартир инвалидов-колясочников

В 2019 году было отремонтировано **6** квартир ветеранов Великой Отечественной войны Общая сумма затрат на ремонт квартир составила **754 779,64** рублей**.** Так же в 2019 году были проведены ремонтные работы для беспрепятственного передвижения **3-х** инвалидов-колясочников по квартире. Общая сумма затрат на ремонт квартир составила
**338 357,32** рублей**.**

### 5.2. Оказание адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

За отчётный период разовую материальную (денежную) помощь за счет средств, предоставляемых управе в целях финансового обеспечения дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района, получили **49** человек на общую сумму **856 550,00** рублей.

### 5.3. Участие в работе по приспособлению общественной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения

В 2019 году в целях формирования безбарьерной среды для маломобильных групп населения на территории района Северное Медведково города Москва были установлены откидные пандусы по адресам:

- Студеный проезд, д.7, подъезд 1 (1 шт.)

- ул. Широкая, д.9, корп.1, подъезд 1 (1 шт.)

- ул. Широкая, д.9, корп.1, подъезд 3 (1 шт.)

- ул. Широкая, д. 19, корп. 2, подъезд 2 (1 шт.)

- ул. Широкая, д. 8, корп. 1, подъезд 1 (1 шт.)

- проезд Шокальского, дом 67, корп. 1, подъезд 4 (1 шт.).

Также были изготовлены 2 откидных пандуса из рифленого алюминия для проезда Шокальского, д. 18, корп. 1, подъезд 2.

Также в 2019 году в целях формирования безбарьерной среды на территории района Северное Медведково города Москва были адаптированы для нужд маломобильных категорий граждан за счет собственных средств предприятий два новых объекта потребительского рынка:

1. объект торговли – ООО «Гамма», магазин «Ассортида», ул. Широкая, д. 27 (Адаптация входной группы для инвалидов: раздвижные двери; желтые знаки на входной группе; перила с нетравмирующими окончаниями; дверной проем без порога; пандус)

2. объект общественного питания – пиццерия «Додо пицца», ул. Широкая, д. 27 (Адаптация входной группы для инвалидов: контрастные знаки на входной группе; перила с нетравмирующими окончаниями; пандус)

### 5.4. ****Досугово-воспитательная работа управы. Работа с Молодежной палатой.****

На территории района досуговую, социально-воспитательную работу с населением по месту жительства осуществляет Государственное бюджетное учреждение «Центр досуга и спорта «Паллада».

В учреждении функционируют **12** досуговых кружков и клубов самой разнообразной направленности: художественно-эстетического, декоративно-прикладного и изобразительного творчества, литературно-музыкальный клуб, клуб настольных игр, вокальные и танцевальные студии. Участниками являются жители района самого разного возраста, от детей с 6 лет до пенсионеров, в количестве **350** человек.

Все занятия в данных досуговых формированиях проводятся на бесплатной основе.

Работа по организации и проведению досуговых и социально-воспитательных мероприятий проводится в соответствии с календарным планом, в который включены мероприятия в рамках памятных календарных, юбилейных дат, борьбы с курением и наркоманией, комплексным планом по гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений в районе Северное Медведково, профилактикой ксенофобии и экстремизма. Среди них тематические и литературно-музыкальные праздники, художественные выставки, творческие конкурсы и мастер-классы различной направленности, а также молодежные акции, «круглые столы», профилактические лекции.

Государственному бюджетному учреждению «Центр досуга и спорта Паллада» на выполнение государственного задания по оказанию услуг в сфере досуговой, социально-воспитательной работы с населением в 2019 году было выделено 9 635 600 рублей.. В течение года на территории района Учреждением проведено более **80** досуговых мероприятий, из которых наиболее значимые: поэтические фестивали «Вербохлёст-2019», «Васильковая Русь», «Серебряная осень», «Апполинарий», молодежные турниры клуба «Мантикора» по настольным играм с миниатюрами, 4 конкурса рисунка для детей и подростков, смотр-конкурс художественного творчества-2019, победители которого также стали победителями в окружном этапе конкурса, музыкальные праздники для жителей района, тематические праздники семейного клуба «Лада», литературно-музыкальные встречи и танцевальные вечера для лиц старшего возраста.

       Для увеличения количества приглашенных лиц досуговые мероприятия проводятся не только в помещениях учреждения, но и в библиотеках №54 и №66, Центре социального обслуживания и парковых территориях.

ГБУ ЦДС «Паллада» участвует в проекте «Московское долголетие». Для жителей города Москвы пенсионного возраста проводятся занятия по информационным технологиям, английскому языку, вокалу.

       Охват населения: участников досуговых мероприятий, проведенных ГБУ ЦДС «Паллада» в 2019 году, насчитывалось около 5 000 человек.

С 2015 года в районе Северное Медведково работает Молодежная палата. Молодежная палата района Северное Медведково в 2019 году принимала активное участие в районных, окружных и городских мероприятиях, таких, как: Масленица, субботники, памятные акции, спортивные мероприятия, встречи с Советами Ветеранов, выставки, форумы и фестивали, прошедших на территории города и округа, посетили концерт, посвященный Дню России.

Молодые парламентарии организовали площадку на фестивале молодежи СВАО, летом 2019 года, приняли участие в окружном этапе проекта «Мастер слова», где команда нашего района заняла почетное 2 место.

 Молодежная палата активно работает с подростками, проживающими на территории, для них в 2019 году были организованы такие мероприятия, как: Дискотека на льду, приуроченная ко Дню студента, районный этап проекта «Мастер слова».

Конечно же, Молодежная палата заботится и о здоровье населения района, зимой для жителей района, в управе были размещены замечательные буклеты о способах укрепления иммунитета в зимний период, а для сотрудников управы района проведена лекция с той же тематикой.

В канун Масленицы 2019 года – члены молодежной палаты напекли блинов и пошли «в гости» к трудовым мигрантам, проживающим на территории бытового городка ГБУ «Жилищник района Северное Медведково», угостили их блинами и рассказали о масленичных традициях.

9 мая в Бабушкинском парке Молодежная палата района вручала ветеранам георгиевские ленты, значки, а так же открытки, которые специально для ветеранов рисовали учащиеся школ, среди которых палата запустила конкурс открыток специально к этому празднику.

Молодые парламентарии в декабре 2019 года посетили XI съезд Молодых парламентариев города Москвы «Вселенная возможностей», на котором были награждены благоданостью заместителя руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы, руководителя Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы — Преснова Д.Н. за активную и слаженную работу и победу в номинации «САМЫЙ МОЩНЫЙ ОТРЯД #МОЛПАРЛАМ»

В 2019 году Молодежная палата занимала лидирующие места в рейтинге районов молодежных палат: 8-е по городу и 1-е по округу.

### 5.5. Работа комиссии по делам несовершеннолетних

В течение 2019 года комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав района Северное Медведково осуществляла работу по профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних.

КДН и ЗП района Северное Медведково совместно с ОДН ОМВД района Северное Медведково организовывает в ГБОУ СОШ профилактические лекции по пропаганде здорового образа жизни, а также разъяснение прав и обязанностей несовершеннолетних, в соответствии с действующим законодательством РФ, доведение информации до несовершеннолетних о службах города, оказывающих экстренную психологическую и иную помощь жертвам жестокого обращения.

В течении 2019 в комиссию поступило и было рассмотрено - **139** административных протоколов в отношении несовершеннолетних, а также взрослых лиц.

Осуществлено **12** проверок воспитательной и профилактической работы, а также условий содержания, воспитания и обучения несовершеннолетних в учебных заведениях.

За текущий период комиссия выходила с иском о лишении родительских прав в отношении **2** родителей, удовлетворено судом – 2 иска.

Принимает участие в подготовке и проведении заседаний районных КДН и ЗП. Всего проведено **24** заседания. По итогам рассмотрения дел наложено штрафов на сумму – 96 000 рублей.

В 2019 году были организованы временные рабочие места для трудоустройства несовершеннолетних в летний период и заключены договоры с ГБУ «Жилищник района Северное Медведково», ул. Тихомирова, д.1, корп.2. Организация предоставила временную трудовую занятность для несовершеннолетних, состоящих на учете, - **6** мест. В июне месяце было трудоустроено **3** н/л.

### 5.6. Ремонт жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В 2019 году были отремонтированы **2** квартиры детей-сирот: Бакай Алены Анатольевны (пр. Шокальского 39-1-65) на сумму **144 229,84** **руб**. и Радюкина Максима Геннадьевича (пр. Шокальского д. 69-61) на сумму **160 200,00** **руб.** Общая сумма затрат на ремонт квартир детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2019 г. составила **304 429,84 руб**.

### 5.7. Ремонт, оснащение мебелью и офисной техникой помещений Совета Ветеранов

Управой района ежегодно оказывается помощь районному совету ветеранов. Помещения, выделенные под работу Советов, оснащены офисной техникой, мебелью.

За отчетный период для нужд Советов ветерановпроизведен монтаж 3 кондиционеров на сумму **56 548,00 руб**.

Приобретено подарочной и сувенирной продукции для нужд Совета Ветеранов района на сумму **111 414,05 руб.**

Приобретены канцтовары, офисная бумага и расходные материалы для компьютеров, хозяйственные товары на сумму **97 391,92руб**.

Оформлена годовая подписка на журнал «Здоровый образ жизни», «Ветеран» на сумму **38 410,56 руб**.

Выполнены работы по технической инвентаризации помещений по адресам: пр-д Шокальского д. 25, пр-д Шокальского д. 2, ул. Широкая д. 8 к. 2 на сумму **17 481,07 руб**.

Оплачены коммунальные услуги на сумму **363 366,33 руб**., оплата стационарной связи и услуг интернета – **141 000,00 руб**. Услуги по содержанию общего имущества МКД в которых расположены Советы Ветеранов района Северное Медведково составили **145 943,40 руб.**

ГБУ «Жилищник района Северное Медведково» проведены работы по ремонту помещений 3-х первичных ветеранских организаций по адресам: Тихомирова д.1, Полярная д.52 корп.1 и Широкая ул. д.7, корп.1. Общая стоимость работ составила **2 916 557,24 руб.**

Таким образом, в 2019 году, на содержание, коммунальные услуги, услуги связи, материально-техническое обсечение и ремонт нежилых помещений, занимаемых Советами Ветеранов, управой района было затрачено **3 879 947,54 руб.**

### 5.8. Физкультурно-оздоровительная работа управы

В области развития физической культуры и спорта деятельность управы района была направлена на создание благоприятных условий для удовлетворения потребности жителей в физическом совершенствовании, активном досуге, занятиях доступными видами спорта.

В зимний период 2019-2020 гг. в целях создания условий для зимнего отдыха жителей на спортивных площадках были залиты и работали **2 катка с искусственным льдом** с отапливаемым помещением для переодевания, пунктами питания и проката.

На территории района функционирует Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Центр досуга и спорта «Паллада», которое работает по двум основным направлениям: спортивная и досуговая деятельность с населением по месту жительства. В **15 спортивных секциях** занимается **450** человек, в **12 кружках по досугу** - **350** жителей. Охват населения по этим направлениям, включая участников мероприятий, проводимых ГБУ ЦДС «Паллада» - около **5000 человек**.

Государственному бюджетному учреждению «Центр досуга и спорта Паллада» на выполнение государственного задания по оказанию услуг в сфере физкультурно-оздоровительной и спортивной работы населению в 2019 году было перечислено **9** **075 200,00 рублей**. В течение года на территории района Учреждением проведено  **110** спортивно-массовых мероприятий, из которых наиболее значимые: Кубок по регби, Военно-спортивная подготовка ко Дню разгрома немецко-фашистских войск в битве под Москвой, турнир по жиму штанги посвященный Дню защитника Отечества, турнир по настольному теннису, посвященный Дню России, Спартакиада допризывной молодежи, соревнования среди семей района под девизом «Всей семьей за здоровьем», первый этап Спартакиады по месту жительства «Московский двор – спортивный двор», куда входят соревнования по шашкам и шахматам, настольному теннису, футболу, волейболу, «Кожаный мяч», «Золотая шайба» и др.

Особой популярностью у жителей района пользуются спортивные праздники двора, товарищеские матчи по футболу и хоккею, открытые турниры по шашкам и шахматам, дискотеки на льду.

В ГБУ ЦДС «Паллада» работают секции по волейболу, баскетболу, дартсу, аэробике, футболу, хоккею, армспорту, шашкам и шахматам, фитнес для лиц старшего возраста. На базе Государственного бюджетного учреждения «Паллада» организован семейный спортивный клуб «Урсус», который пользуется большой популярностью среди жителей разного возраста – здесь проходят занятия по ОФП, н/теннису, армспорту.

В целях популяризации и развития велоспорта функционирует клуб «Два колеса».

ГБУ ЦДС «Паллада» участвует в проекте «Московское долголетие». Для людей пенсионного возраста проводятся занятия по шашкам и шахматам.

## 6.Работа с нестационарными торговыми объектами, пресечение несанкционированной торговли

На территории района Северное Медведково нестационарная торговая сеть составляет **25** объектов НТО, из них: **20** объектов **НТО «Печать»,** **2** объекта **НТО «Мороженное»**, **1** объект **НТО «Бытовые услуги»**, **2** сезонных НТО (елочный базар и молоко).

В настоящее время в Москве проходят мероприятия по совершенствованию порядка размещения нестационарных торговых объектов распространения периодической печатной продукции.

Районом был полностью выполнен план по установке объектов данной специализации.

За 2019 год управой района Северное Медведково оформлен материал по признакам совершения гражданами административного правонарушения по ст. 11.13 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях в количестве 86 протоколов, из них:

по части 2 ст. 11.13 (повторное правонарушение) – 54 протокола.

Наложено 86 штрафов на сумму 352 тыс. руб. взыскано 255 тыс. руб.

## 7.Участие в проведении месячников, общегородских субботников

Ежегодно весной в районе проходит месячник по уборке и благоустройству территории района, в котором активное участие принимают все учреждения, промышленные и торговые предприятия, и конечно же наши жители, депутаты муниципального округа.

В соответствии с распоряжением префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы апрель был объявлен месячником по благоустройству.

Управой района было издано распоряжение, утвержден план мероприятий, организован штаб по проведению субботников на территории района.

Всегов месячнике по благоустройству приняли участие более 2000 человек (активисты, сотрудники учреждений, жители района).

## 8.Организация деятельности ОПОП

Комплекс вопросов противодействия терроризму, обеспечения безопасности жителей района, охраны общественного порядка ведется в управе района при непосредственном взаимодействии с Советами Общественных пунктов охраны порядка и народной дружиной. ОПОП на территории района создано 8, размещены в 10 нежилых помещениях.

В **2019** г. на ремонт, содержание, услуги связи, коммунальные услуги, материально-техническое обеспечение ОПОП было израсходовано бюджетных средств на сумму **9 558 737,39 руб.,** в том числе ремонт помещения **(Студеный пр-д, д. 14)** на сумму **7 298 094,91 руб.** На содержание помещений ОПОП в 2019г. затрачено бюджетных средств на сумму **1 311 570,09 руб.**

Все пункты обеспечены оргтехникой (имеются принтеры, компьютеры, сканеры), телефонизированы, обеспечен доступ в сеть Интернет.

Основными направлениями взаимодействия управы района, ОМВД и народной дружины в решении задач по обеспечению общественного порядка, предупреждению и пресечению преступлений и административных правонарушений являются:

1. Ежедневное проведение на территории района совместных мероприятий по обеспечению правопорядка силами сотрудников полиции и народных дружинников;

2. Обеспечение общественного порядка и безопасности при проведении массовых и публичных мероприятий;

3. Проведение на территории района совместных специальных и оперативно-профилактических мероприятий по борьбе с правонарушениями;

4. Совместное проведение правового и специального обучения, аттестации народных дружинников, иных мероприятий по формированию и организации деятельности народных дружим, обеспечению их готовности к выполнению поставленных задач.

## 9.Участие в работе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

Работа по предупреждению ЧС строится в плановом порядке – основной задачей является профилактическая работа с жителями, в особенности с гражданами, склонных к асоциальному образу жизни. Отработка квартир проводится в праздничные и выходные дни группами, включающими сотрудников полиции, Управления по СВАО ГУ МЧС России по г. Москве и управы района.

Для подготовки населения на территории района функционируют 3 учебно-консультационных пункта по адресам: ул. Грекова, д.9, Заревый пр., д.15, к.2, ул. Осташковская, д.28, где 2 раза в неделю проводятся занятия и консультации с неработающим населением. Все они укомплектованы средствами наглядной агитации, техническими средствами пропаганды, образцами имущества ГО и приборами.

Управой района регулярно проводятся встречи с населением, оперативные совещания, а также систематическое размещение публикаций по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций на сайте управы и на уличных информационных стендах. В 2019 году были проведены 2 командно-штабные тренировки и смотр конкурс защитных сооружений гражданской обороны.

В 2019 году на территории района Северное Медведково города Москвы крупных пожаров не произошло.

Проведено **5** заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧСиПБ); **8** заседания антитеррористической комиссии (АТК); **2** заседания комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики и инфраструктуры района Северное Медведково города Москвы.

Основные задачи на заседаниях были поставлены по проверке противопожарного состояния социально-значимых объектов и объектов с круглосуточным пребыванием людей, а также обращалось особое внимание на проведение занятий в многофункциональных школах по вопросам предупреждения ЧС и возникновения пожаров.

На базе ЦДС по адресу: ул. Грекова., д.9 создана единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС). Она объединяет информацию 10 ОДС.

ЕДДС района Северное Медведково является вышестоящим органом повседневного управления для ДДС предприятий и организаций района Северное Медведково по вопросам сбора, обработки и обмена информацией о ЧС и совместных действий при угрозе или возникновении ЧС.

Она предназначена для приема-передачи сигналов на изменения режимов функционирования МГСЧС, приема сообщений о пожарах, авариях, катастрофах, стихийных бедствиях и других ЧС от населения и организаций, оперативного реагирования и координации совместных действий дежурно-диспетчерских служб предприятий и организаций района, аварийно-спасательных и других сил постоянной готовности в условиях ЧС.

В 2019 году расходы на обеспечение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности израсходовано средств бюджета на сумму **249 462,43** рублей:

- на товары для комплектации учебно-консультационных пунктов по ГО и ЧС района Северное Медведково города Москвы **117 039,93 руб**.,

- на поставку товара для организации питания населения при возникновении чрезвычайных ситуаций на территории района Северное Медведково города Москвы **91 176,00руб..**

- на поставку товаров для формирования резерва материальных ресурсов для обеспечения пострадавших при ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района Северное Медведково города Москвы в 2019 году **41 246,50 руб**..

## 10. Назначение мест отбывания наказания по исправительным и обязательным работам

В 2019 году управа района оказывала содействие в трудоустройстве граждан по исправительным и обязательным работам. При согласовании с Отделом исполнения наказаний ФКУ «УИИ УФСИН России по г. Москве» были определены организации района - ГБУ «Жилищник района Северное Медведково» и ООО «ГОАР 2002». Всего на предприятиях района в 2019 году было трудоустроено **12** осужденных к исправительным работам.

# II. О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ УПРАВЫ РАЙОНА И ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА

## 1.Работа с обращениями жителей района Северное Медведково

За прошедший год в управу района поступило **4316** обращений. Количество полученных обращений уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (5620 обращений).

Тематика распределилась следующим образом: количество обращений жителей по вопросам ***жилищно-коммунального хозяйства - 3120***, в том числе по вопросам содержания и эксплуатации жилого фонда, вывоза мусора, функционирования лифтового хозяйства, водоснабжения, оплаты ЖКУ, благоустройства.

Вопросы ***социального обеспечения* - 168** обращений. Наибольшее количество обращений в данном разделе связано с поддержкой малообеспеченных категорий населения*.*Из них: 83 по вопросам оказания материальной помощи, 45 обращений о предоставлении билетов на новогодние представления для детей.

***Транспорт, связь и гаражное хозяйство*** затрагиваются в **141** обращениях, вопросы содержания гаражей и автостоянок – 29 обращений, организация дорожного движения и улично-дорожной сети – 64 обращений, использование придомовой территории автомобилистами (в том числе парковка на тротуарах) – 38 обращений.

***Архитектура и строительство* – 122** обращения.

За отчетный период поступило 4 коллективных обращения (за 2018 год – 8).

Обращения поступили по вопросам:

- установка шлагбаума по адресу Широкая, 22

- против строительства дома под реновацию пр. Шокальского, вл.28А

За 2019 год поступило 21 повторное обращение (в 2018 – 78 обращений)

Также поступило 16 обращений со словами благодарности.

## 2. Встречи главы управы с населением района

Ежемесячно (каждую третью среду месяца в 19.00) проводятся встречи главы управы района и главы МО Северное Медведково с населениемпо утвержденным на каждый квартал вопросам. За 2019 год проведено **7** встреч с населением. Во встречах приняли участие **388** жителей района. В ходе встреч было задано **249** вопросов, **151** - поставлены на контроль. Основные вопросы, задаваемые на встречах:

* ЖКХ и б (152 вопроса);
* Социальная сфера (8 вопросов);
* Безопасность и правопорядок (8 вопросов);
* Строительство и реконструкция (12 вопросов);
* Торговля и общественное питание (21 вопрос);
* Транспорт, парковка (26 вопросов)
* и другие.

Во встречах принимали участие представители префектуры СВАО, депутаты муниципального Собрания, сотрудники 1 РОНПР Управления по СВАО МЧС России, ОПОП, организаций и учреждений округа и района, представители СМИ. Информация о проведенных встречах в обязательном порядке ежемесячно размещалась в СМИ района (на официальном сайте управы района с размещением видеоматериала встречи). Вопросы, поступившие и взятые на контроль, в ходе проведения встреч, оформляются в виде поручения главы управы конкретным исполнителям с заданным сроком исполнения для ответа заявителю.

## 3. Информирование жителей, опросы мнения жителей по вопросам деятельности управы с использованием проекта «Активный гражданин»

Информирование жителей ведется посредством официального сайта управы района, социальных сетей «ВК», Фейсбук, интернет-газеты «Вестник Северное Медведково» и уличных информационных стендов, расположенных на территории района.

Так же посредством портала «Активный гражданин» проходят опросы мнения жителей на тему благоустройства территории района.

Так в 2019 г. прошли опросы мнений жителей по вопросам благоустройства дворовых территорий по адресам:

- Проезд Шокальского, д. 29, корп. 5 / Ул. Широкая, д. 7, корп. 6. В результате голосования победил проект благоустройства детской площадки по адресу **ул. Широкая, д. 7, корп. 6.**

- Заревый проезд, д. 5, корп. 3 / проезд Шокальского, д. 45, корп. 2. В результате голосования победил проект благоустройства детской площадки по адресу **Проезд Шокальского, д. 45, корп. 2.**

- Студеный проезд, д. 32, корп. 2 / Студеный проезд, д. 13-15. В результате голосования победил проект благоустройства детской площадки по адресу **Студеный проезд, д. 13-15**

В голосовании приняло участие около 8 тыс. чел.

С целью информирования населения на территории района Северное Медведково города Москвы о деятельности органов исполнительной власти в 2019 году управой района затрачено **98 500,00 рублей на** поставку полиграфической продукции для информирования населения района.

### 3.1. Официальный сайт управы района Северное Медведково

В последнее время у жителей района появляется все больше возможностей применять Интернет для общения с органами власти. Управа имеет свой официальный сайт <http://smedvedkovo.mos.ru/>. Для расширения зоны информирования населения на портале еженедельно обновляется информация о проводимых мероприятиях в районе. В разделах портала размещена информация о районе, фото и видео материалы, электронная версия районной газеты, информация по основным направлениям деятельности управы, публикации прокуратуры, МЧС, других организаций.

На портале существует раздел «Электронная приемная», позволяющий задать вопрос главе управы района. Поступившие обращения рассматриваются в сроки, установленные Федеральным Законом «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ». Ответ заявителю направляется на электронный адрес. Данная форма взаимодействия является на сегодняшний день самой актуальной и динамично развивающейся, она также позволяет быстро реагировать на предложения и жалобы жителей.

## 4. Взаимодействие управы района с органами местного самоуправления

Деятельность управы района Северное Медведково, как органа исполнительной власти невозможна без тесного взаимодействия с органами местного самоуправления. Всё, что намечено сделать в районе, предварительно утверждается на Совете депутатов муниципального округа Северное Медведково.

Хотелось бы отметить слаженную и результативную работу по взаимодействию в решении важных вопросов с главой муниципального округа Тамарой Николаевной Денисовой и депутатами Совета депутатов*.*

В 2019 году активно проходило обсуждение с депутатами вопросов реализации мероприятий по благоустройству территории района. На основании обращений и пожеланий депутатов и жителей района формируется Программа благоустройства территории района на каждый год.

## 5. Участие в работе по организации призыва на военную службу жителей муниципального округа Северное Медведково

В соответствии с постановлением главы муниципального округа Северное Медведково в 2019 году проведены 2 кампании по призыву в ряды Вооружённых Сил Российской Федерации жителей района Северное Медведково: с 1 апреля по 15 июля (весенняя) и с 1 октября по 31 декабря (осенняя).

Состоялось **19** заседаний призывных комиссий. Заседания Призывных комиссий района Северное Медведково проводились председателем призывной комиссии – главой муниципального округа Северное Медведково Денисовой Т.Н. или председателем резервного состава призывной комиссии советником аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково Востриковым А.А. по утверждённым графикам без нарушений.

Установленные задания на призыв в ряды Вооружённых Сил Российской Федерации граждан в 2019 году выполнены на 100%.

Управой района Северное Медведково совместно с руководителями, ответственными за организацию призыва, регулярно проводились рабочие группы по вопросам организации и активизации работы с целью полного выполнения планов призыва. Благодаря тесному взаимодействию с ОВД района Северное Медведково был разыскан и доставлен в военный комиссариат г. Москвы по Бабушкинскому району **21** призывник, уклоняющийся от призыва на военную службу.

## 6. Общественные советники главы управы

В 2019 году завершен набор общественных советников главы управы района. Сейчас их количество составляет **273** человека. Советники осуществляли информирование жителей по вопросам организации городских и районных мероприятий городского шествия «Бессмертный полк», информировали жителей и принимали участие в городских и районных мероприятиях. Общественные советники принимают участие в еженедельных встречах с главой управы, лекциях «Сад-огород», посещают психологические тренинги «Личностного роста», курсы «Компьютерной грамотности, регистрации в социальных сетях».

Председателем районного Совета общественных советников является Володина Наталья Глебовна.

В ГБУ ЦДС «Паллада» заместителем председателя по работе с общественными советниками в настоящее время является Прописнова Анастасия Сергеевна.

По итогам 2019 года **85** человек - активных жителей и общественных советников были награждены грамотами и подарками за активное участие в жизни района.

## 7. Публичные слушания, общественные обсуждения, проведенные на территории района в 2019 году

На публичные слушания в 2019 году в управе района представлялись:

1) проект межевания (корректировка) территории части квартала, ограниченного ул. Молодцова, Полярной ул., пр. пр. № 6204, пр. Шокальского (район Северное Медведково);

2) проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: г. Москва, пр. пр. 5004 (Полярный проезд); ул. Полярная, вл. 35б (кад. № 77:02:0005002:1006, 77:02:0005002:1) (район Северное Медведково);

3) Благоустройство территории по адресу: пр-д Шокальского, 33.

## 8. Справочная информация

1. **Общее описание**

Район Северное Медведково расположен на севере Северо-Восточного административного округа города Москвы.

Площадь района составляет 567,6 га, из которых 249 га застроенные земли, 164 га дороги и проезды, 99,5 га природный комплекс, 55,1 прочие земли. Район спального типа.

1. **Численность населения:** 127 819 человек.

# III. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ МО СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО

1. В декабре 2019 года жители района Северное Медведково на портале «Активный гражданин» проголосовали за проект благоустройства дворовой территории на 2020 год по адресу: ул. Широкая, д.1, корп.1. Были ли учтены замечания и предложения, поступившие от населения? Если да, то какие основные пожелания у жителей дома по ул. Широкая, д.1, корп.1 по благоустройству территории?
2. Выполнена ли просьба депутатов СД МО Северное Медведково об установке сферического зеркала безопасности на повороте у дома №5 по ул. Тихомирова и здания детского сада I МОК?
3. Планируется ли в районе Северное Медведково создание ещё каких-либо знаковых объектов (на перспективу)?